# AI 招聘与人才发展平台 · 需求分析文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.2（交付同步版） |
| 文档状态 | 与已交付代码逐条对齐，含实现状态标注 |
| 上游文档 | 需求分析文档 V1.0（2026-03-25） |
| 下游文档 | 产品需求文档 PRD、流程图 |
| 更新日期 | 2026-09 |

本文档回答三个问题：要解决什么问题、为谁解决、做到什么程度算完成。

页面交互与字段级定义见《产品需求文档 PRD》，不在本文档范围内。

关于本版：V1.0 是开发前的需求基线。本版在原结构上补入实现状态列 —— 已交付的标注「已实现」，

与原设计有出入的显式说明。之所以要标注，是因为需求文档一旦与实际系统脱节，就会从资产变成负债：

后来者按文档理解系统，得到的却是错误的心智模型。

## 0 文档控制

### 0.1 修订记录

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-03-02 | 完成 26 场用户访谈与 ATS 流程数据拆解，产出问题定义初稿 |
| V0.5 | 2026-03-13 | 补充 23 个候选场景四维评估打分、选型结论与放弃理由 |
| V0.8 | 2026-03-20 | 四方评审后修订：新增合规红线、简历注入防护、开放问题清单 |
| V1.0 | 2026-03-25 | 评审通过，锁定量化目标与验收门槛，转入 PRD 阶段 |
| V1.1 | 2026-09 | 交付同步：补入实现状态，回填交付期新增需求（R-21 至 R-24） |
| V1.2 | 2026-09 | 缺陷修复：指派面试官、业务线字典、视频面试入口（R-25 至 R-27） |

### 0.2 关键术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 能力模型 | 某岗位录用标准的结构化表达，由能力项、权重、证据类型三部分组成，机器可读 |
| 能力项 | 能力模型的最小单元，如「独立负责过 B 端复杂业务流程设计」，可被打分与验证 |
| 匹配分 | 候选人在某岗位能力模型下的加权得分，取值 0 到 100 |
| 置信度分层 | 按模型输出的确定性把候选人分为高分档、中间档、低分档三档 |
| 引用溯源 | 每个能力项得分必须回指简历原文位置与岗位标准条目，可点击验证 |
| 误杀 | 被系统自动分流，但经 HR 盲标复核认定本应进入面试的候选人 |
| 评分锚点 | 面试题的分档评分参考，描述几分答案长什么样，用于统一面试官口径 |
| AIR | 不同人群通过率的比值，低于 0.8 视为存在选拔偏见，用于歧视风险自检 |
| 无证据不给分 | 模型找不到简历支撑片段时，该项必须标记「未体现」而非推测给分，是本产品的硬性约束 |

## 1 项目背景与问题定义

### 1.1 业务现状

公司当前员工规模约 3000 人，年度招聘量 600 至 700 人，年接收简历约 10 万份，招聘中心配置专职 HR 8 名，

参与面试的业务面试官约 320 名，覆盖 6 条业务线。招聘链路依托 ATS 系统流转，简历初筛、面试题准备、

面试评价、入职培训四个环节均为纯人工操作，ATS 仅承担流程记录职能，不提供任何判断辅助。

2025 年下半年招聘量同比增长 34%，HR 编制未增加，初筛积压导致优质候选人平均响应时延从 1.2 天延长至 3.6 天，

业务部门对招聘交付速度的满意度从 78 分降至 61 分，问题已上升为管理层关注事项。

### 1.2 核心问题

问题一：效率低下，人工产能已触顶，增量靠加人不可持续

单份简历初筛平均耗时 4 分钟，HR 日均处理上限约 90 份，与日均到岸量 280 份存在结构性缺口。

面试官平均每场面试花 25 分钟准备题目，且多为临时翻阅简历后即兴发问。

培训题库由各部门带教人自行出题，一个新岗位的培训材料从零准备需 2 至 3 周。

问题二：标准不一，判断无法沉淀，组织经验随人流失

同一岗位由不同 HR 初筛，通过名单重合度仅 68%；双盲复核测试显示两名资深 HR 对同一批简历的结论一致率为 78%。

面试评价口径分散，同一候选人跨面试官评分标准差达 1.1 分（5 分制），业务方普遍反馈面试结论「看人下菜」。

岗位录用标准仅存在于资深 HR 与用人经理的个人经验中，无结构化载体，人员流动即经验流失。

培训考核内容与岗位实际胜任力脱节，试用期淘汰率 16%。

### 1.3 为什么现在做

模型能力已跨过可用线：多模态文档解析对中文简历的字段抽取准确率已达可用水平，长文本理解足以支撑履历与岗位标准的语义比对。

数据资产已具备：ATS 积累 3 年历史投递记录，含通过与拒绝结论及面试官评语，可用作监督样本，这是自建能力模型的前置条件。

组织意愿已到位：招聘效率进入管理层 OKR，HR 负责人主动牵头，业务侧愿意投入面试官时间参与标注。

### 问题本质

这不是一个「给 HR 加个筛选工具」的需求。真正的病根是公司没有把录用标准变成组织资产：

标准不存在于系统里，所以每个环节都要重新依赖个人经验判断，效率和一致性的问题都由此派生。

因此本项目的核心交付物不是三个功能，而是一套可计算、可迭代的岗位能力模型，三个功能只是它的三个使用出口。

这条判断决定了后续所有架构决策：能力模型（M1）是底座，M2/M3/M4 并列在上，M5 横向贯穿。

## 2 项目目标与范围

### 2.1 目标拆解

北极星指标定为单岗位有效候选人交付周期，即从 JD 发布到产出 3 名通过初面候选人所需天数。

选它的原因是业务方唯一真正关心的是「多久能给我合适的人」，而非任何单点效率指标。

| 指标 | 类型 | 现状 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单岗位有效候选人交付周期 | 北极星 | 6.5 天 | 3 天以内 | 业务方感知最直接的结果指标 |
| 单份简历 HR 处理耗时 | 效率 | 4 分钟 | 60 秒以内 | 含 AI 结论复核时间，非纯推理耗时 |
| AI 与面试官结论一致率 | 质量 | 不适用 | 不低于 85% | 人类两两一致率 78%，此为参照上限 |
| 误杀率 | 风险 | 不适用 | 不高于 2% | 一票否决指标，不达标不允许放量 |
| 引用准确率 | 可信 | 不适用 | 不低于 92% | 证据指向错误会直接摧毁用户信任 |
| 面试题采纳率 | 价值 | 不适用 | 不低于 70% | 面试官实际采用的题目占生成量比例 |
| 跨面试官评分标准差 | 一致 | 1.1 | 0.7 以内 | 5 分制，衡量评价口径收敛程度 |
| 新人独立上岗周期 | 培养 | 45 天 | 35 天以内 | 由带教人按统一标准判定 |
| 试用期通过率 | 结果 | 84% | 不低于 90% | 验证筛选标准与真实绩效的相关性 |

交付版说明：上表是放量门槛，用于灰度评审，不是本仓库 README 里演示环境的自评结果。

本仓库提供的是功能完整的可运行实现与配套评测脚本，效果指标需在真实数据与真实 ATS 接入后按

PRD 第 7 章的双线验收流程测量。

### 2.2 范围界定

| 判定 | 范围 | 理由 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本期做 | 岗位能力模型配置与管理 | 三个功能共用的数据底座，必须先行 | 已实现 |
| 本期做 | 简历解析与结构化入库 | 所有下游能力的输入前提 | 已实现 |
| 本期做 | 简历匹配打分、证据溯源、人机复核分流 | 价值最大且容错可控的核心场景 | 已实现 |
| 本期做 | 面试题分层生成与评分锚点输出 | 复用能力模型，边际成本低 | 已实现 |
| 本期做 | 面试录音转写与结构化评估报告 | 面试评价数据化的唯一入口 | 部分实现（见 2.3） |
| 本期做 | 培训大纲、题库生成与自动判卷 | 打通数据闭环的收口环节 | 已实现 |
| 本期不做 | 自动发送拒信 | 责任归属不清，法律与雇主品牌风险不可控 | 未实现（有意不做） |
| 本期不做 | AI 参与终面或录用决策 | 高利害决策必须由人承担责任 | 未实现（有意不做） |
| 本期不做 | AI 面试官与无人化视频面试 | 候选人体验代价高，收益不确定 | 未实现（有意不做）；人工视频面试接入已有会议工具，见 R-27 |
| 本期不做 | 外部人才库主动挖掘 | 涉及第三方数据来源合规问题 | 未实现（有意不做） |
| 本期不做 | 薪酬建议与 offer 审批自动化 | 与本期问题定义无关，避免范围蔓延 | 未实现（有意不做） |
| 本期不做 | 基于视频或语音的情绪与性格推断 | 科学性存疑，多地已立法禁止 | 未实现（有意不做） |

### 2.3 与原设计的唯一实质出入：录音转写

原设计把「面试录音转写」作为面试数据化的入口（PRD R-14，转写准确率不低于 90%）。交付版本的实现为：

已实现：评估报告的结构化产出 —— 逐字稿按能力项归类、未覆盖能力项清单、

按能力项分组的问答摘要、评分锚点对照、面试官评分录入（AI 不预填）。

未接入：音频转写服务。逐字稿以粘贴/上传文本的方式进入系统。

这样处理的原因：转写依赖外部语音服务与候选人明示同意的合规话术，属于外部依赖而非本平台自身能力；

而转写之后的全部处理链路（归类、摘要、锚点对照、报告生成）都已完整实现。

接入任意转写服务后，只需把文本塞进同一个入口，下游无需改动。

InterviewSchedule.consent_recorded 字段已预留，用于记录候选人是否明示同意录音。

### 关于放弃自动拒信

评审中 HR 侧提出希望低分候选人自动发拒信以彻底解放人力。经与法务确认后放弃：

拒信一旦发出不可撤回，2% 误杀率意味着每年约百名本应进面的候选人被直接关门；

《个人信息保护法》第二十四条要求自动化决策不得对个人权益造成重大影响且需保留人工干预通道。

最终方案改为自动分流至待定池并保留 7 天人工捞回窗口，兼顾效率与可控性。

这条决策在系统中的落地是：系统不提供任何「拒绝」动作，状态机里没有「已拒绝」状态，

拒绝动作只能由 HR 在 ATS 中另行执行 —— 平台不承担不利决定的执行。

## 3 用户研究与需求挖掘

### 3.1 调研方法

2026 年 2 月 10 日至 3 月 1 日完成调研，采用四种方法交叉验证，避免单一来源偏差。

深度访谈 26 人：招聘 HR 8 名全覆盖，业务面试官 12 名按业务线与职级分层抽取，用人经理 4 名，带教人 2 名，单次 45 至 60 分钟。

现场跟随观察 6 场：坐在 HR 工位完整观察初筛过程，记录每份简历的停留时长与实际关注字段，用于校正访谈中的自我报告偏差。

数据回溯分析：调取 ATS 近 12 个月流程数据，统计各环节时长分布、淘汰率、简历来源转化。

候选人侧调研：回收 48 份已入职员工问卷，了解应聘体验中的等待焦虑与流程感知。

#### 一个被访谈掩盖的发现

访谈中 HR 普遍表示初筛「主要看学历和公司背景」，但现场观察显示真实注视顺序是项目经历、职级跨度、跳槽频率，

学历只在临界时作为参考。这个差异直接改变了能力模型的设计：如果按访谈结论把学历设为高权重项，

产品会做出与资深 HR 真实判断相反的结论。

这也是为什么后来选择用历史投递记录做样本，而不是让 HR 直接填权重 —— 人对自己判断依据的表述往往不准。

### 3.2 用户角色与核心诉求

| 角色 | 使用频次 | 核心诉求 | 最大顾虑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招聘 HR | 每日高频 | 快速从海量简历中找出值得推进的人，减少机械劳动 | 怕漏掉好候选人后被业务方追责，AI 出错责任算谁的 |
| 业务面试官 | 每周数次 | 面试前快速了解该问什么，不想读完整份简历 | 不信 AI 懂专业深度，担心生成的题目外行且浪费面试时间 |
| 用人经理 | 每月数次 | 更快拿到合适的人，希望录用标准可沉淀复用 | 担心标准被固化后失去灵活性，无法为特殊人才破格 |
| 新人带教人 | 每季度 | 培训内容标准化，不再每次重复准备材料 | 题库脱离实际业务，考完仍然不会干活 |
| 新人 | 入职期 | 清楚知道要学什么、考什么、什么时候能考 | 不知道考核标准，担心不公平 |
| 候选人 | 单次 | 投递后尽快得到反馈，被公平对待 | 被算法单方面否决且无从申诉 |
| 法务与合规 | 审核期 | 自动化决策可审计、可解释、不触发歧视风险 | 模型隐性学到院校或性别偏见，引发劳动争议 |

### 3.3 关键洞察

洞察一：用户是有主见的专家，不是等待答案的执行者。

HR 和面试官都有自己成熟的判断标准，他们抗拒的不是 AI 的结论，而是无法验证的结论。

因此产品不能给出一个孤立的分数，必须给出「为什么是这个分」的证据链，让用户能在 10 秒内判断该不该采信。

这一条决定了引用溯源是必选项而非增强项。

洞察二：在招聘场景里，漏掉一个好人的代价远高于多看一份差简历。

HR 对误杀的容忍度极低，因为多看 10 份简历只是多花几分钟，而漏掉一个关键岗位的人可能拖累整个季度的交付。

因此指标设计上必须以召回优先，宁可把把握不足的候选人推给人工，也不能自动分流。

洞察三：面试官的时间是最稀缺且最难要的资源。

他们有本职工作，不会为了填写结构化评价表额外投入时间。任何要求面试官多做操作的方案都会失败，

所以面试评估必须走自动转写的路径，让数据采集对面试官零负担。

洞察四：培训考核之所以没人当真，是因为它和岗位实际能力要求无关。

带教人出的题考的是记住了多少文档，而非能否上手干活。把考核题目锚定到岗位能力项上，

考核成绩才有可能预测试用期表现，也才能反过来校准筛选标准。

## 4 场景评估与选型

### 4.1 评估框架

招聘全链路拆出 23 个候选场景，按四个维度打分，每维 1 至 5 分。加权方式为

业务价值 35%、模型能力匹配度 30%、数据可得性 20%、容错空间 15%。

容错空间权重最低但设为否决项：得分低于 3 分的场景，无论总分多高一律不进本期。

| 维度 | 衡量什么 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 业务价值 | 解决后节省的人力与周期 | 按涉及环节的年度总工时与对北极星指标的影响估算 |
| 模型能力匹配度 | 当前模型能否稳定做到 | 有明确输入输出、判断依据可表达为文本的任务得分高 |
| 数据可得性 | 有没有可用的样本与知识 | 存量标注数据量、获取成本、标注难度综合判断 |
| 容错空间 | 出错后能否挽回 | 可撤回、有人工兜底、影响范围小的场景得分高 |

### 4.2 选型结论

| 候选场景 | 价值 | 能力 | 数据 | 容错 | 加权 | 结论与理由 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简历匹配与初筛 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 本期做，价值最高且有人工兜底 | 已实现 |
| 面试题生成与评分锚点 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 本期做，复用能力模型边际成本低 | 已实现 |
| 培训题库生成与判卷 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 本期做，闭环收口且几乎无风险 | 已实现 |
| 简历结构化解析 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 本期做，作为底层能力 | 已实现 |
| 面试录音转结构化评估 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | 本期做，面试数据化唯一入口 | 部分实现（转写外接） |
| JD 智能撰写 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 下期，价值偏低且已有模板可用 | 能力已备（JD 分析） |
| 内部人才库激活 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | 下期，需先完成存量简历向量化 | 未实现 |
| 背景调查信息核验 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.6 | 不做，涉及第三方数据合规风险 | 未实现 |
| 自动拒信发送 | 4 | 5 | 5 | 1 | 否决 | 不做，容错维度否决，不可撤回 | 未实现（有意不做） |
| 终面决策建议 | 5 | 2 | 2 | 1 | 否决 | 不做，高利害决策须由人负责 | 未实现（有意不做） |
| 情绪与性格推断 | 2 | 2 | 1 | 1 | 否决 | 不做，科学性存疑且立法禁止 | 未实现（有意不做） |
| 薪酬谈判策略建议 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.3 | 不做，与本期问题定义无关 | 未实现 |

其余候选场景（面试日程协调、offer 审批流、入职材料收集、招聘渠道 ROI 分析等）加权得分均低于 3 分，

多属流程自动化而非模型能力问题，用现有 ATS 配置即可解决，不纳入本项目。

## 5 业务流程与需求清单

### 5.1 流程对比

现状流程（简历环节）：ATS 收件 → HR 逐份打开阅读 → 凭经验判断 → 在 ATS 标记通过或淘汰 →

通过者手工推送给用人经理 → 经理再读一遍后决定是否安排面试。同一份简历被完整阅读两次，判断依据不留痕。

目标流程（简历环节）：ATS 收件后自动触发解析与打分 → 系统按置信度分为三档 →

高分档直接进入待安排面试队列并附能力项摘要 → 中间档进入 HR 复核队列，界面上给出分数、命中与缺失的能力项、

每项对应的简历原文位置，HR 只需判断是否采信 → 低分档进入待定池，保留 7 天人工捞回窗口 →

用人经理收到的是已附证据摘要的候选人，不必从头读简历。

| 环节 | 现状耗时 | 目标耗时 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简历解析入库 | 手工录入 2 分钟 | 自动 8 秒 | 多模态解析支持 PDF、图片、Word 及邮件正文 |
| 初筛判断 | HR 4 分钟/份 | HR 50 秒/份 | AI 处理 12 秒，HR 仅复核约 43% 的量 |
| 经理二次筛选 | 3 分钟/份 | 1 分钟/份 | 附能力项证据摘要，无需重读全文 |
| 面试题准备 | 25 分钟/场 | 6 分钟/场 | 面试官在生成题目上做增删，而非从零想 |
| 面试评价录入 | 常缺失或事后补 | 自动生成 | 按能力项归类的结构化报告，面试官确认即可 |
| 培训材料准备 | 2 至 3 周/岗位 | 2 天/岗位 | 由能力模型加 SOP 知识库自动生成后人工校订 |

### 5.2 需求清单与优先级

按 MoSCoW 定级。Must 为不做则产品不成立，Should 为显著影响体验但可延后，Could 为有余量则做。

| 编号 | 需求 | 优先级 | 说明与验收要点 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 岗位能力模型配置 | Must | 支持能力项增删、权重调整、证据类型定义，可从模板派生新岗位 | 已实现 |
| R-02 | 多格式简历解析 | Must | PDF、图片、Word、邮件正文；关键字段抽取准确率不低于 95% | 已实现 |
| R-03 | 匹配打分与能力项映射 | Must | 输出总分与逐项得分，无证据的能力项不得给分 | 已实现 |
| R-04 | 引用溯源与原文高亮 | Must | 点击能力项定位到简历原文并高亮，引用准确率不低于 92% | 已实现 |
| R-05 | 置信度分层与流量分发 | Must | 三档阈值可后台配置，无需发版调整 | 已实现 |
| R-06 | 人工复核与否决记录 | Must | 采纳或否决一键操作，否决须选原因，数据回流优化样本池 | 已实现 |
| R-07 | 待定池与捞回 | Must | 低分档保留 7 天，支持按条件检索捞回，到期前提醒 | 已实现 |
| R-08 | 解析失败兜底 | Must | 失败转人工队列并提示原因，不得静默丢弃 | 已实现 |
| R-09 | 面试题分层生成 | Must | 四层各不少于 2 题，每题标注考察的能力项 | 已实现 |
| R-10 | 评分锚点输出 | Must | 每题给出高中低三档答案特征描述 | 已实现 |
| R-11 | 培训题库与自动判卷 | Must | 四类题型；客观题自动判，主观题给出评分建议供带教人确认 | 已实现 |
| R-12 | 敏感特征剥离 | Must | 性别、年龄、院校、婚育、地域不得进入打分链路 | 已实现 |
| R-13 | 决策日志与审计 | Must | 记录输入、版本、输出、人工操作，保留可追溯链路 | 已实现 |
| R-14 | 面试报告结构化 | Should | 报告按能力项归类面试官问答 | 已实现（音频转写外接） |
| R-15 | 能力雷达图 | Should | 考核结果可视化，供带教人定培养重点 | 已实现 |
| R-16 | 批量导入与批处理 | Should | 单次不少于 200 份，后台异步处理并通知 | 已实现 |
| R-17 | 效果看板 | Should | 一致率、误杀率、采纳率按岗位与时间维度可查 | 已实现 |
| R-18 | 考核结果回流校准 | Should | 试用期表现回写，供能力项权重复盘 | 已实现 |
| R-19 | 人才库语义检索 | Could | 存量简历向量化后按自然语言描述检索 | 未实现 |
| R-20 | 面试官个人偏好学习 | Could | 按历史采纳记录调整出题风格，需防止强化个人偏见 | 未实现 |

#### 交付期新增需求

以下四项在 V1.0 之后提出并交付，原文档未收录，此处回填：

| 编号 | 需求 | 优先级 | 说明与验收要点 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-21 | 培训方案配置与发布 | Must | 方案名称、岗位、培训起止时间、考试限时、及格分由发布者设定；限时与及格分服务端强制执行，考生无法自行放宽 | 已实现 |
| R-22 | 公司资料驱动的内容生成 | Must | 发布者上传公司文档后由 AI 生成大纲与题库；题目须能追溯到资料出处 | 已实现 |
| R-23 | 新人角色与自助学习 | Must | 新人可查看指派给自己的培训、在培训窗口内参加考试 | 已实现 |
| R-24 | 考核反作弊 | Must | 三层设计：服务端强制（真实防线）／客户端信号（仅线索）／人工复核（最终判断） | 已实现 |

#### R-24 为什么需要单独的编号

反作弊不在原需求范围内，是交付期识别出的缺口。它值得单列的原因是设计原则与主链路不同：

客户端的浏览器事件（切屏、粘贴、开发者工具）技术上不可能防住有心作弊的人。

如果把这类信号当作判据自动判失败，会大量误伤被打断、输入法弹窗等无辜场景 ——

这与洞察二「误杀代价远高于漏放」直接冲突。

因此反作弊被拆成三层，并明确规定只有第一层是真实防线，第二层只做线索、第三层由人定夺。

详见 PRD 第 3.4 节与流程图。

#### 交付后缺陷修复（R-25 至 R-27）

试用中发现三处缺陷，按需求补编号修复：

| 编号 | 需求 | 优先级 | 说明与验收要点 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-25 | 指派面试官 | Must | 安排面试时必须显式选择面试官，按业务线与待面试场次推荐；支持改期、改派、取消；面试官只看到指派给自己的场次 | 已实现 |
| R-26 | 业务线字典 | Must | 业务线由 HR 负责人与超管增、改、停用、删除；账号、岗位、知识库的业务线只能从字典选；改名级联，删除须指定迁移目标 | 已实现 |
| R-27 | 视频面试入口 | Must | 面试方式分视频／现场／电话；视频面试接入公司已有会议工具；面试官用平台账号登录后入会，候选人凭一次性邀请链接免登录入会并确认录音意愿 | 已实现 |

#### 三个缺陷的根因

它们都不是「少了个功能」，而是已有设计里的静默失效，所以值得写下来：

R-25：所有面试都堆给了同一个人。 安排面试的接口在没传面试官时，会自动取「第一个业务面试官」，

而弹窗里根本没有面试官这一项 —— 于是每一场面试都落到同一个人名下，其他面试官的日程是空的。

同时演示账号的显示名写成了角色名，两位面试官都叫「业务面试官」，即便想人工核对也分不清。

这比报错更糟：系统一切正常，只是结果全错。

R-26：业务线是隔离边界，却是自由文本。 用人经理按业务线看候选人、知识库按业务线检索，

但业务线在前端是写死的列表、在新建岗位时是自由输入框。账号填「电商业务线」、岗位填「电商线」，

字符串对不上，这位经理就一个候选人都看不到，而且没有任何提示。

排查时还发现候选人列表的隔离条件写成了判断部门、过滤却按业务线 ——

没填部门的经理会看到全部候选人。两处一并修正。

R-27：视频面试不自建，只做「把正确的人送进正确的会议」。

范围里明确不做「AI 面试官与无人化视频面试」，自建音视频还要解决穿透、弱网、录制存储，

与本期问题定义无关。平台真正缺的是：面试官不知道会议链接在哪、候选人没有账号不知道从哪进、

录音同意没有采集渠道。所以方案是接入公司已有会议工具，平台负责链接、身份与同意。

#### 候选人为什么不注册账号

候选人不是平台用户，为一场面试注册账号既增加流失，也扩大了需要保护的个人信息范围。

改为一次性邀请链接：随机令牌、不可枚举，只返回本人这场面试的时间与入口，

不含面试官姓名、题目、评分与简历；取消或重发后旧链接立即失效，面试结束 24 小时后自动过期。

## 6 关键方案决策

### 6.1 AI 定位：辅助而非替代

产品定位为面试官的副驾。系统不做终局判断，只做三件事：把信息结构化、给出带证据的建议、把不确定的交给人。

落地为三条硬约束：

无证据不给分。 每个能力项得分必须挂载简历原文位置或岗位标准条目，模型无法找到依据时该项标记为「未体现」

而非低分，避免把信息缺失误判为能力缺失。

（实现：schemas.py 的 AIResult 三段契约 + client.complete_json(require_evidence=True) 强校验，

证据体为空直接判为失败。）

置信度分层而非一刀切。 按内部测算，高分档约 9%、低分档约 57% 可自动流转，中间 34% 强制人工复核。

这个比例不追求最大化自动化率，而是把模型最没把握的部分全部留给人。

（实现：阈值存于 config_items，后台可改，调整即时生效不需发版。）

否决权永远在人。 HR 可一键否决任何 AI 结论且无需理由即可继续操作，否决原因作为可选项收集，

用于优化而非考核 HR。

（实现：中间档禁用批量通过；采纳与否决按钮不设默认选中；AI 结论加载超过 30 秒转后台任务并提醒。）

这条决策解决的是什么：调研显示用户最大阻力不是「AI 不准」，而是「AI 不准还要我背责任」。

把责任边界划清楚，采纳率才起得来。试点数据验证了这个判断：证据溯源上线前功能主动使用率 34%，

上线后 6 周升至 82%，期间模型准确率并无显著变化。

### 6.2 知识走检索，判断走微调

| 内容类型 | 处理方式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 岗位标准、题库、SOP 文档 | 知识库检索 | 变更频繁，改一次文档全平台即时生效，不需重新训练 |
| 什么算好候选人的隐性判断 | 历史样本校准 | HR 心里有数但说不清，无法用文档表达，只能从结论反推 |
| 输出格式与话术风格 | 提示词约束 | 调整成本最低，无需数据积累 |

判断依据：**如果这条知识明天可能被业务方改掉，就走检索；如果它是一种稳定的判断偏好、且只能通过大量案例体现，

就走校准。** 误用的代价是对称的：把岗位标准塞进训练会导致每次调整标准都要重训，

把好坏判断写进提示词则会产出一堆自相矛盾的规则。

实现说明：检索部分已实现（中文二元组 + IDF 加权的内存倒排索引，不依赖分词器与嵌入模型，

见 app/rag/retriever.py）。「历史样本校准」在本仓库中体现为

评测用的样本集与标签机制（SampleCase、ReflowSample）与可回滚的提示词版本管理，

而非在线微调 —— 微调需要真实标注数据与训练基础设施，属于接入真实 ATS 后的工作。

### 6.3 能力模型如何冷启动

能力模型是三个功能的共同底座，它的质量决定整个产品的上限。冷启动采用三路并行，交叉校验后收敛。

正向拆解：选取在职高绩效员工，由 HR 与用人经理共同回溯其入职时的简历，标注哪些特征在事后被证明是有效信号，产出能力项候选池。

反向挖掘：从历史投递记录中提取通过与拒绝样本，结合面试官评语做聚类，找出 HR 实际在意但从未明确说出口的判断维度，用于补齐候选池并校正权重。

专家校订：将候选池交由资深 HR 与用人经理评审，剔除不合理项、合并重复项、确认权重区间，最终沉淀各岗位的能力模型。

后续迭代不依赖人工重标：HR 的否决记录与新人试用期表现会持续回流，按季度复盘权重是否需要调整。

这也是「新岗位接入从 3 周缩短到 2 天」的原因 —— 新岗位多数能从已有模板派生，只需调整少量能力项。

实现说明：本仓库预置了 6 个岗位的示例能力模型（含权重归一、否决项、正/负极性），用于演示三路冷启动的

产出形态与模板派生机制。原设计的 42 个岗位与 1200 份精标评测集属接入真实数据后的建设内容，

不在本仓库范围。系统已提供 JD 分析能力，可从岗位描述自动提炼能力项候选池，作为正向拆解的辅助输入。

## 7 验收标准与评测方案

### 7.1 为什么不能只验功能

常规功能验收看的是「点了按钮有没有反应」，但 AI 产品即使功能全通，输出质量不达标同样不可用。

因此本项目把效果指标写进验收标准，功能验收与效果验收双线并行，两者都过才允许放量。

| 验收项 | 门槛 | 不达标处理 | 测法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结论一致率 | 不低于 85% | 延期放量 | 精标集，对比 AI 分层结论与面试官实际结论 |
| 误杀率 | 不高于 2% | 一票否决 | HR 对自动分流样本做盲标复核 |
| 引用准确率 | 不低于 92% | 延期放量 | 抽检能力项证据是否真实指向简历对应原文位置 |
| 字段抽取准确率 | 不低于 95% | 延期放量 | 覆盖多类简历模板与扫描件，逐字段比对 |
| 面试题采纳率 | 不低于 70% | 可灰度观察 | 统计面试官实际采用题数占生成题数比例 |
| 转写准确率 | 不低于 90% | 可灰度观察 | 含方言与专业术语场景，按字错率计算 |
| P95 延迟 | 18 秒以内 | 性能优化后重测 | 批量场景下单份端到端耗时 |
| 去偏验证 | AIR 高于 0.9 | 一票否决 | 分组通过率比值检验，差异控制在 3 个百分点以内 |

本仓库可执行的验证：功能验收与结构性效果验证可在本仓库直接运行 ——

「无证据不给分」「未体现与不符合必须区分」「选项乱序后答案重映射正确」「限时不可被客户端放宽」

等约束都由自动化测试覆盖（见 backend/tests/）。

依赖真实数据的效果指标（一致率、误杀率、AIR）需接入真实 ATS 后测量，本仓库不提供也无法伪造。

### 7.2 评测集与回归机制

评测集构建：人工精标简历，覆盖各岗位，按通过与拒绝比例分层抽样，含刻意挑选的边界案例

（跨行业转型、履历断档、非标院校背景）。标注由 2 名 HR 独立完成，分歧样本由第三人裁定。

离线全量回归：每次调整提示词或更换模型版本，先在全量评测集跑一遍并对比历史版本，

任一核心指标下降超过 2 个百分点即阻止上线。

该机制已实现为 prompts.regression_blocked(baseline, current, tolerance=0.02)，由发布流程强制卡点。

自动化与人工结合：客观可判的用规则比对，主观判断用 LLM-as-judge 做初筛，抽样交人工复核校准 judge 本身的偏差。

灰度放量：先开高招聘量部门约 18% 流量，连续观察一周，核心指标稳定且无 P1 缺陷后逐步全量。

提示词支持按能力粒度灰度（canary_version + canary_ratio），同一能力可并行两个版本。

## 8 风险与合规

### 8.1 合规红线

招聘属于对个人权益有实质影响的场景，合规约束强于一般内部效率工具。

以下为与法务共同确认的不可逾越边界。

| 红线 | 落地方式 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| 敏感特征剥离 | 性别、年龄、婚育状况、籍贯地域、院校层次不进入打分链路，包括不得通过毕业年份反推年龄、不得通过姓名推断性别 | 已实现：院校名称与学历层次拆开存储，院校不参与打分；提示词硬约束 + 输出后置校验 |
| 不得单独依据自动化决策做出不利决定 | 低分档进入待定池而非直接拒绝，保留 7 天人工捞回窗口，最终拒绝动作必须由 HR 执行 | 已实现：状态机中不存在「已拒绝」状态 |
| 可解释与可追溯 | 全链路记录输入、模型版本、输出结论与人工操作，满足事后审计与争议举证 | 已实现：decision_logs 追加不可改，含模型与提示词版本 |
| 个人信息最小必要 | 仅采集与岗位评估相关的信息，简历留存期限对齐公司数据留存政策，到期自动清理 | 部分实现：留存天数可配置；到期自动清理需对接公司策略 |
| 候选人知情 | 招聘页面明示使用自动化工具辅助筛选，并说明存在人工复核环节 | 需在接入 ATS 时于招聘页面落地，平台侧已提供能力说明 |

#### 角色级数据隔离（两条硬约束）

一是面试官只能看到被指派的候选人，避免简历在组织内无边界流动；

二是系统管理员可配置阈值但不可查看简历正文，防止运维角色成为数据合规的缺口。

这两条由数据合规评估意见明确要求，实现为查询层过滤而非前端隐藏 ——

前端隐藏只能防误操作，防不住有心越权。

### 8.2 风险登记

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型隐性学到院校或性别偏见 | 中 | 高 | 训练前剔除敏感字段，上线前做 AIR 检验，每季度复检 | 字段层已隔离；AIR 检验待真实数据 |
| 误杀优质候选人 | 中 | 高 | 召回优先的阈值策略、待定池捞回、误杀率设为一票否决指标 | 已实现 |
| HR 过度依赖 AI 结论 | 高 | 中 | 界面不默认勾选采纳，复核区强制人工操作，抽查复核质量 | 已实现 |
| 能力模型固化导致错失特殊人才 | 中 | 中 | 保留破格通道，用人经理可直接提名跳过初筛 | 已实现（nominate 权限） |
| 面试官不采纳生成题目 | 中 | 中 | 按业务线分批调优，采纳率低的岗位单独复盘 | 已实现采纳率统计 |
| 简历中植入提示词注入内容 | 低 | 中 | 解析阶段做指令过滤与内容隔离，输出异常触发人工核查 | 已实现：三层防护，见 PRD 4.5 |
| 历史样本本身带有既往偏见 | 中 | 高 | 样本抽样前做分布检验，对失衡岗位做重加权并说明限制 | 待真实数据 |
| 候选人对算法筛选提出异议 | 低 | 中 | 保留决策日志可举证，提供人工复核申诉通道 | 日志已实现 |
| 候选人邀请链接外泄 | 低 | 中 | 随机令牌不可枚举，只含本场信息，可一键重发使旧链接失效，结束 24 小时后过期 | 已实现 |
| 业务线字面不一致导致隔离静默失效 | 中 | 高 | 业务线改为受控字典，所有入口只能选择；改名级联，删除须迁移 | 已实现 |

#### 交付期新增风险：考核作弊

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新人在培训考核中作弊（查资料、代考、切屏搜答案） | 高 | 中 | 三层反作弊：服务端强制（随机组卷、选项乱序、服务端计时、答案不下发、限次）+ 客户端信号（仅作为线索）+ 人工复核（带教人看证据后定夺） |
| 反作弊误伤无辜（切屏接电话、输入法弹窗被记为可疑） | 中 | 中 | 客户端信号绝不自动判失败；信号按类封顶计分；风险等级只决定是否进入复核队列，不影响分数 |

## 9 依赖、排期与开放问题

### 9.1 外部依赖

| 依赖项 | 责任方 | 需求时间 | 风险说明 | 本仓库状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS 简历数据接口与回写权限 | HR 信息化 | 开发启动前 | 第三方 ATS 厂商配合度是主要不确定项 | 未接入，已预留 source 字段与导入接口 |
| 历史样本脱敏导出 | HR 与数据合规 | 模型校准前 | 脱敏规则需法务确认 | 未接入 |
| 高绩效员工绩效数据 | HRBP | 能力模型阶段 | 涉及敏感数据，需限定范围内使用 | 未接入 |
| 内部 SOP 与培训文档 | 各业务线 | 培训模块开发前 | 文档质量参差，部分业务线需先行整理 | 已实现上传与质量提示 |
| 面试录音采集合规确认 | 法务 | 面试模块开发前 | 需候选人明示同意，话术须法务审定 | 已预留 consent_recorded |
| 模型服务资源与配额 | 算法平台 | 开发启动前 | 批量高峰期并发能力需提前压测 | 已实现模型路由与成本监控 |

### 9.2 里程碑

| 阶段 | 周期 | 主要产出 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 已完成 | 本文档，场景选型结论 | 四方评审通过 |
| 方案与 PRD | 已完成 | PRD 与原型、技术方案 | 算法与研发确认可实现并完成排期 |
| 能力模型建设 | 进行中 | 岗位能力模型、评测集 | 专家评审通过，评测集标注完成 |
| 简历筛选开发 | 已完成 | R-01 至 R-08 | 功能验收加效果门槛双通过 |
| 面试与培训模块 | 已完成 | R-09 至 R-15 | 功能验收加效果门槛双通过 |
| 反作弊与新人链路 | 已完成 | R-21 至 R-24 | 功能验收通过 |
| 面试安排与业务线 | 已完成 | R-25 至 R-27 | 功能验收通过 |
| 灰度验证 | 待开始 | 试点部门数据 | 核心指标达标且无 P1 缺陷 |
| 全量推广 | 待开始 | SOP、培训材料、推广宣讲 | 各业务线接入，采纳率达标 |

### 9.3 开放问题

| 编号 | 问题 | 推进方式 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 置信度三档阈值的初始取值如何确定 | 用评测集扫描不同阈值下的召回与工作量曲线，取误杀率达标前提下人工量最小的点 | 已实现可配置，默认值待真实数据校准 |
| Q-02 | 破格通道由谁审批、是否计入效果统计 | 倾向由用人经理提名加 HR 负责人确认，单独标记不计入一致率 | 已实现提名权限，审批流待定 |
| Q-03 | 面试录音是否需候选人逐次同意 | 若需逐次同意则该模块改为手动摘要兜底 | 已按「逐次同意」设计，字段已预留 |
| Q-04 | 培训考核成绩是否与转正挂钩 | HR 政策问题，本期仅做数据回流，不设强制关联 | 已实现回流，不设强制关联 |
| Q-05 | 外包与校招场景能力模型是否复用 | 本期不覆盖，先跑通社招，二期评估 | 未覆盖 |

## 10 附录：核心指标定义口径

指标定义不清会导致验收时各方对同一数字的理解不同，以下口径经四方确认后锁定。

| 指标 | 定义口径 |
| --- | --- |
| 结论一致率 | 在精标评测集上，AI 分层结论（推进或分流）与面试官实际结论相同的样本占比。人类两名资深 HR 双盲一致率为 78%，是该指标的天然参照上限，目标值不宜设定过高。 |
| 误杀率 | 被自动分流的样本中，经 HR 盲标复核认定本应进入面试的比例。分母仅含自动分流样本，不含人工复核区。 该指标衡量的是不可挽回的损失，因此设为一票否决。 |
| 引用准确率 | 抽检能力项得分所挂载的证据，能正确指向简历中对应原文位置的比例。指向错误或指向不存在内容均计为不准确。 |
| HR 处理耗时 | 单份简历从进入 HR 视野到完成判断的时长，含复核 AI 结论的时间。计算方式为总耗时除以总到岸量，而非除以人工复核量，避免高估收益。 |
| 人效提升倍数 | 原耗时除以新耗时。按 43% 人工复核比例与单份 2 分钟复核耗时测算，折合单份均摊约 50 秒，相对原 4 分钟约为 4.8 倍。 |
| 面试题采纳率 | 面试官在面试中实际提问的生成题目数，占系统生成题目总数的比例。由面试官在评估报告中勾选确认。 |
| 评分标准差 | 同一候选人由多名面试官独立评分的标准差，5 分制。用于衡量评价口径是否收敛，样本限定为三人及以上面试的候选人。 |
| AIR 比值 | 不同人群的通过率之比，取最低组与最高组的比值。业界通用的五分之四法则以 0.8 为警戒线，本项目取 0.9 为内控线。 |
| 考试风险分 | 客户端信号的加权和，同类信号封顶计数（防止单类信号刷分），再叠加答题速度启发式。仅用于决定是否进入人工复核队列，不影响考试分数。 |

## 相关文档

产品需求文档 PRD —— 页面、字段、规则、异常、验收标准

流程图 —— 主链路状态机、AI 降级、反作弊三层、数据回流

使用指南 —— 面向使用者的操作说明